# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по диагностике, разработке технических паспортов, разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (улично-дорожной сети) в опорных населенных пунктах Запорожской области

| - Наименование работ | ### Выполнение работ по диагностике, разработке технических паспортов, разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (улично-дорожной сети) в опорных населенных пунктах Запорожской области |
| --- | --- |
| - Заказчик | ### Государственное казенное учреждение Запорожской области «Служба автомобильных дорог Запорожской области» |
| - Срок выполнения работ | ### Начало выполнения работ – с момента заключения Контракта. ### Окончание выполнения работ – 26.12.2026 |
| - Источник финансирования | Бюджет Запорожской области |
| - Цели | Повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности использования средств и материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети Запорожской области, на основании результатов следующих видов работ: 5.1. Паспортизация автомобильных дорог – получение полной информации о наличии автомобильных дорог, их протяженности, техническом состоянии, качестве, степени износа отдельных конструктивных элементов, информации о наличии и состоянии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог, линейных зданий и сооружений. 5.2. Разработка проектов организации дорожного движения для оптимизации методов ОДД на автомобильных дорогах или отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Введение необходимых режимов дорожного движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами. Своевременное информирование участников дорожного движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей. 5.3. Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог – получение полной, объективной и достоверной информации о наличии дорог, их протяженности и транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик нормативным требованиям. 5.4. Формирование и ведение банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог в БД IndorRoad. |
| - Объем | В соответствии с приложением № 3 к Государственному контракту |
| - Перечень исходных данных | Для выполнения работ Заказчик предоставляет по письменному запросу Подрядчика следующую исходную информацию: - копии существующих баз данных по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям (для перекачки и сохранения имеющейся информации в БД Заказчика) (при наличии); - имеющиеся технические паспорта автомобильных дорог УДС, проектная и исполнительная документация, проекты организации дорожного движения; - данные об организациях, эксплуатирующих автомобильные дороги УДС, в т.ч.: наименование организации, границы участка обслуживания, протяженность участка обслуживания, реквизиты договора на обслуживание; - сведения о балансовой и остаточной стоимости в отношении каждой автомобильной дороги УДС (каждого сооружения – объекта недвижимого имущества, входящего в состав автомобильной дороги УДС); - существующие данные по интенсивности движения на автомобильных дорогах УДС; - имеющиеся данные по ранее проведенной диагностике автомобильных дорог УДС; - утвержденные владельцем автомобильных дорог УДС аварийно-опасные участки и мероприятия, направленные на их ликвидацию; - потенциально аварийно-опасные участки дорог УДС; - данные о местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах УДС; - адреса участков ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог УДС; - дата ввода автомобильной дороги УДС в эксплуатацию; - инвентарный номер автомобильной дороги УДС; - линейная протяженность автомобильных дорог УДС; - учетный номер (код) автомобильной дороги УДС; - наименование автомобильной дороги УДС; - данные о классификации автомобильных дорог УДС; - ведомость наличия съездов на балансе Заказчика по автомобильным дорогам УДС; - данные по наличию коммуникаций в полосе отвода (в границах красных линий) (местоположение, тип коммуникации, наименование, ведомственная принадлежность, место пересечения (если пересекает), глубина (если подземное размещение)); - перечень участков дорог, проходящих вдоль детских учреждений, медицинских учреждений и иных социально- значимых объектов; - проектируемые и существующие здания и сооружения дорожного и автотранспортного назначения. По искусственным сооружениям: - район; - идентификационный номер автомобильной дороги УДС; - учетный номер (код); - наименование автомобильной дороги УДС, местоположение сооружения; - наименование пересекаемого препятствия; - ближайший населенный пункт; - грузоподъемность по архивным данным; - год строительства по архивным данным; - год реконструкции по архивным данным |
| - Перечень нормативно-технических документов | Все работы должны быть выполнены на основании следующих нормативно правовых актов и нормативно-технических документов: - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения»; - ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока»; - ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности»; - ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания»; - ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация»; - ГОСТ 33383-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров»; - ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»; - ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»; - ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. методы контроля»; - ГОСТ Р 52399-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»; - ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; - ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; - ГОСТ Р 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» - ГОСТ Р 70716-2023 «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования» - ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»; - СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»; - Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; - Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; - Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Сопровождение программных средств»; - ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств». В случае, если в период действия контракта будут изменены (отменены) документы, либо изданы новые нормативно-технические документы, регулирующие выполнение работ, являющихся объектом закупки (предметом контракта), следует руководствоваться измененными, либо вновь изданными документами |
| - Подготовительные работы | - Подготовительные работы: - Получение (оформление) соответствующих разрешений, необходимых для производства работ. - Сбор, изучение и анализ исходных данных - Рекогносцировка района работ, уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам, прохождения и местоположения начальных и конечных точек автомобильных дорог УДС. - На этапе подготовительных работ в течение 14 календарных дней с момента заключения Контракта Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы (Подрядчик не имеет право приступить к выполнению работ без выполнения требований данного раздела): - предоставления Заказчику документов, подтверждающих: - соответствие квалификации специалистов Подрядчика (соисполнителя) составу (содержанию) работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием; - соответствие предъявленного Подрядчиком (соисполнителем) технологического и измерительного оборудования составу (содержанию) работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, а также о его исправности, в том числе: - Передвижные дорожные лаборатории; - Специализированное программное обеспечение. Подрядчик не имеет право приступать к выполнению работ без выполнения требований п. 9.2 |
| - Видеосъемка | - Для формирования БД и получения объективной информации о дорожной ситуации, принятия на ее основе управленческих и инженерных решений, оперативной проверки результатов выполнения работ по контракту, необходимо выполнить видеосъемку всей протяженности автомобильных дорог УДС. - Видеосъемка должна выполняться в светлое время суток при отсутствии выпадающих осадков. На полученных изображениях должны отсутствовать цветовые искажения, засветка, блики. Встречный солнечный свет не должен искажать цветовой баланс изображения. Полученные изображения должны позволять беспрепятственно провести визуальную идентификацию объектов дорожной инфраструктуры. - Для повышения точности измерения линейных и площадных характеристик при выполнении видеосъемки одновременно необходимо осуществлять запись географических координат навигационными приемниками (при возможности). По материалам видеоизображения автомобильных дорог УДС должна быть обеспечена возможность определения достоверных размеров любых геометрических объектов (линейных и площадных) зафиксированных и не зафиксированных в процессе обследований, в пределах покрытия и обочин автомобильных дорог УДС |
| - Паспортизация автомобильных дорог УДС | - Паспортизации подлежат следующие элементы и характеристики автомобильных дорог УДС: - полоса отвода (граница красных линий) (общая характеристика); - ширина земляного полотна (при наличии); - ширина проезжей части с указанием наличия укрепленных полос обочин и разделительных полос; - дорожная одежда (конструкция, общий модуль упругости) (при наличии исходных данных); - тип покрытия, состояние покрытия проезжей части (продольная ровность, наличие дефектов покрытия); - результаты ранее проведенной диагностики (сцепление, поперечная ровность, параметры геометрических элементов автомобильных дорог УДС) (при наличии исходных данных); - ширина обочин, типы укрепления их и техническое состояние; - план и продольный профиль, и оценка соответствия требованиям нормативных документов; - наличие примыканий и пересечений с другими автомобильными дорогами, а также с железными дорогами; - наличие съездов, в т.ч. с твердым покрытием и без покрытия; - дорожные сооружения; - защитные сооружения: насаждения снегозащитные (шумозащитные, ветрозащитные, декоративные); - объекты дорожного сервиса (здания и сооружения, расположенные в пределах полосы отвода (в граница красных линий), предназначенные для обслуживания участников дорожного движения): - остановочные пункты автобусов, в том числе с павильонами; - площадки для кратковременной остановки транспортных средств; - площадки для отдыха со стоянками транспортных средств; - устройства аварийно-вызывной связи; - иные сооружения; - объекты придорожного сервиса (здания и сооружения, расположенные вне полосы отвода УДС, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения): - мотели; - гостиницы; - кемпинги; - автозаправочные станции; - пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки; - средства рекламы и иные сооружения. - Перечень автомобильных дорог УДС, на которых выполняются работы, указан в Приложении № 3 к Государственному контракту. - Перед началом выполнения работ по формированию технических паспортов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком формы ведомостей и состав линейного графика, составленного из готовых форм ведомостей программных средств БД IndorRoad. - Определение осей автомобильных дорог УДС. - Для каждой автомобильной дороги УДС необходимо определить на местности и согласовать с Заказчиком точное местоположение ее начала, конца и прохождение. При наличии ответвлений или отдельных сегментов согласовать отдельно по этим участкам начало, конец и прохождение. В процессе камеральной обработки данных необходимо сформировать отдельным слоем оси автомобильных дорог УДС. При их формировании необходимо учитывать геометрические параметры автомобильной дороги УДС (радиусы кривых, уклоны и т.д.), характер местности, категорию дорог и пр. - В случае расхождения (в обе стороны) фактической протяженности автомобильных дорог УДС необходимо руководствоваться фактическими данными. - При загрузке осей автомобильных дорог УДС в БД предусмотреть возможность использования одновременно как их линейной привязки к километражу, так и трехмерных координат их осей. - Ширину проезжей части, левой и правой краевых укреплённых полос, укреплённых и неукреплённых обочин, ширину разделительной полосы измеряют на каждом характерном участке дороги, но не реже чем 1 раз на 1 км. К характерным участкам относят: - прямые участки в плане с одинаковой шириной проезжей части и укрепленных краевых полос, а при отсутствии краевых полос – участки дорог с одинаковой шириной проезжей части; - горизонтальные участки с продольными уклонами 0–20 ‰; - участки с продольными уклонами более 20 ‰; - участки кривых в плане; - участки сужений проезжей части над трубами, в местах установки ограждений, парапетов, направляющих столбиков с шагом установки менее 10 м. - Продольные уклоны дороги необходимо определять с шагом 25 м с погрешностью, не превышающей 2,0 ‰. - Поперечные уклоны проезжей части дорог необходимо определять по каждой полосе движения. Поперечный уклон определять в ходе движения лаборатории по обследуемому участку одновременно с выполнением определения пройденного пути, радиусов кривых в плане и уклонов продольного профиля. Для повышения точности измерения продольных и поперечных уклонов дорожная лаборатория должна быть оснащена системой компенсации положения и колебаний кузова. Фактическая погрешность измерения поперечного уклона не должна превышать 2,0 ‰. - Для съездов необходимо указать местоположение, тип покрытия, длину съезда, направление и нахождение на балансе Заказчика, наличие малых искусственных сооружений, обустройства (в соответствии с ведомостью наличия съездов на балансе Заказчика). - Обследованию подлежат искусственные сооружения (мосты, трубы, эстакады и т.д.) на основном полотне и на съездах с указанием наименования водотока; местоположения; длины трубы (моста), схема моста, наличия укрепления; наличия отводного русла; типа оголовка, высоты насыпи над трубой; габаритов проезжей и прохожей части мостовых сооружений. - Учет интенсивности движения выполняется согласно ГОСТ 32965-2014. Результаты учета интенсивности движения заносятся в БД IndorRoad. Места пунктов учета интенсивности движения назначаются на границах перегонов и согласовываются с Заказчиком. Границей перегона может быть пересечение/примыкание или другие места, где состав и интенсивность движения изменяется более чем на 15 %. Подрядчик самостоятельно определяет метод проведения учета – автоматизировано или визуально. При автоматизированном методе учета в обязательном порядке должны применяться сертифицированные оборудование и приборы, имеющие необходимые поверки. Подрядчик представляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие сертификацию и поверку приборов. Технические средства, применяемые при автоматизированном методе учета, должны идентифицировать транспортные средства по типам и категориям, а также фиксировать дату и время прохождения каждого транспортного средства. - Камеральные работы - Технический паспорт на каждую автомобильную дорогу УДС формируется с использованием БД IndorRoad и должен включать в себя все необходимые сводные ведомости, линейный график, ведомости наличия и состояния элементов искусственных сооружений, схему автомобильной дороги УДС, а также фотоматериалы. При необходимости, ведомости должны быть выполнены с подведением итогов. Технический паспорт изготовляется книгой в переплете формата 210x297 (А4) или формата 297х420 (А3). При составлении технического паспорта автомобильной дороги необходимо внести корректировки согласно построенным и введенным в эксплуатацию объектам с указанием ввода в эксплуатацию искусственных сооружений. - По результатам полевого обследования необходимо сформировать технические паспорта, включающие: - титульный лист; - содержание; - схема прохождения автомобильной дороги (участка); - схемы узлов начала и конца автомобильной дороги (участка, сегмента) и фотографии их местоположения; - общие данные - экономическая характеристика; - техническая характеристика, в т.ч. ведомости основных характеристик и геометрических параметров, ведомости учета, сводные ведомости, карточки; - эксплуатационные показатели; - линейный график; - схемы транспортных развязок; - акт согласования границ автомобильной дороги (участка). Допускается не включать в паспорт автомобильной дороги (участка) ведомости элементов, не представленных на автомобильной дороге (участке). - На титульном листе указывается наименование автомобильной дороги УДС, код дороги и идентификационный номер, местоположение начала и конца, протяженность, наименование Заказчика и Подрядчика. - На линейном графике должны быть указаны линейный километраж (по каждому километру), границы населенных пунктов и муниципальных районов с привязкой к проектному километражу. - Все результаты камеральной обработки полевых данных должны быть занесены в БД IndorRoad. Все отчетные документы передаются Заказчику в соответствии с Разделом 14 настоящего Технического задания |
| - Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог УДС | - Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) должен содержать: - титульный лист; - содержание; - введение; - пояснительную записку; - условные обозначения; - схемы расстановки технических средств организации дорожного движения; - детали проекта: узлы (схемы пересечений и примыканий в разных уровнях, одноуровневые транспортные развязки, узлы с изменением направления главной дороги и насыщенной ситуацией); - эскизы знаков индивидуального проектирования; - спецификации ТСОДД. - Титульный лист должен содержать наименование автомобильной дороги, номер тома, а также должности, фамилии, подписи руководителей организаций с датами и печатями, наименование Заказчика, наименование проектной организации. - Условные обозначения элементного состава ПОДД необходимо согласовать с Заказчиком, ориентируясь на возможности программных средств специализированного программного обеспечения. - С целью улучшения читаемости схем организации дорожного движения необходимо использовать уже имеющиеся, выработанные в ходе многолетней практики, условные обозначения элементов дороги и элементов ее обустройства, в т.ч. водопропускных труб, мостов, остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта и др. - В ПОДД необходимо применить следующую цветность изображений: - белый: грунтовые покрытия съездов; линии дорожной разметки. - желтый: гравийные покрытия дорог (съездов); - красный и его оттенки: проектируемые тротуары, проектируемые дорожные ограждения, проектируемое искусственное освещение. - синий и его оттенки: геометрические элементы дороги (кривые в плане и профиле, уклоны, привязки данных элементов); существующие дорожные и пешеходные ограждения; сигнальные столбики; водотоки; проектные километровые указатели в соответствии с техническим паспортом дороги и существующие километровые указатели (более светлого оттенка по отношению к проектным). - серый и его оттенки: асфальтобетонные покрытия, существующие тротуары. - розовый, бирюзовый, фиолетовый (и другой на выбор): железобетонные покрытия. - черный: элементы автомобильной дороги, обстановки пути и их привязки; привязки элементов обустройства автодороги и линии привязок; параметры искусственных сооружений. - Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения должны включать: - контуры плана (в кромках проезжей части, обочин и бровках земляного полотна) автомобильной дороги; - высоту насыпи; - график продольных уклонов; - ширину проезжей части; - график кривых в плане с выделением кривых с радиусом менее нормативного значения; - расстояния видимости в продольном профиле менее нормативных; - линии дорожной разметки; - дорожные знаки; - дорожные ограждения; - пешеходные ограждения; - направляющие устройства; - искусственные дорожные неровности; - шумовые полосы; - средства информационного обеспечения; - дорожные зеркала; - малые архитектурные формы (стелы, памятники); - дорожные светофоры; - освещение; - бортовой камень; - остановочные пункты общественного пассажирского транспорта; - пешеходные дорожки, тротуары; - железнодорожные переезды; - искусственные сооружения (мостовые переходы, водопропускные трубы, путепроводы с указанием пропускных габаритов); - пересечения и примыкания в одном уровне (выдерживая угол) с указанием типа и длины покрытия; - переходно-скоростные и разделительные полосы; - проектируемые и существующие здания и сооружения дорожного и автотранспортного назначения (без координационных осей); - здания и сооружения, влияющие на аварийность, формирующие пешеходные потоки (дошкольные и школьные учреждения, объекты оказания медицинской помощи и др.). - Детали проекта представляют собой узлы с индивидуальным проектированием элементов обустройства автомобильных дорог, расширенным подходом к проектированию средств организации дорожного движения и изображению элементов автомобильной дороги и предназначены для наглядности и углубленного анализа условий дорожного движения, своевременного выявления несоответствия обустройства проектным решениям, а также с целью более эффективного воздействия на условия и безопасность движения. - Расчёт и чертежи знаков индивидуального проектирования и табличек выполняются с учётом нормативных требований. На одном листе проектируется один знак в соответствии с правилами масштабирования, с указанием номера знака, цвета фона знака, количества, его местоположения и расположения. - Компоновочные решения знаков маршрутного ориентирования индивидуального проектирования должны соответствовать ГОСТ: - направления стрел на знаках должно соответствовать направлениям (траекториям) движения транспортных потоков; - учетом ограничения возможности размещения информационных знаков в стесненных условиях в населенных пунктах, так же следует рационально назначать высоту прописных букв hп, с соблюдением требований ГОСТ; - компоновочные размеры знаков необходимо выполнять с учетом высот литерной площадки таких букв, как Д, Ё, ё, Й, й, Ц, у, р, ф, Ц, ц, Щ. щ; - для обеспечения читаемости необходимо округлять размеры знаков до большего значения; - знаки в полном объеме обеспечивать компоновочными размерами. - При указании наименований населенных пунктов руководствоваться Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления ОК 019-95. - ПОДД должен содержать разработанные спецификации и перечни применяемых технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД), в том числе: - спецификацию дорожной разметки; - спецификацию дорожных знаков с указанием: номера знака, наименования знака, количества знаков и их типоразмеров; - спецификацию дорожных ограждений (с указанием отношения к типу на автодороге / на искусственном сооружении и т.п.); - спецификацию направляющих устройств; - перечень светофорных объектов; - спецификацию искусственных неровностей; - спецификацию шумовых полос. Все спецификации и перечни должны быть выполнены с подведением итогов. - Проект организации дорожного движения должен обеспечивать соответствие параметров проезжей части и обочин, габаритов искусственных сооружений, привязок искусственных сооружений и объектов дорожного сервиса, привязок элементов обустройства автомобильных дорог данным технических паспортов на автомобильные дороги (дорожные знаки, табло с изменяющейся информацией, дорожные светофоры, дорожные сигнальные столбики, дорожные тумбы, направляющие островки, островки безопасности, искусственные неровности, шумовые полосы, дорожные ограждения, фронтальные дорожные ограждения в виде буферов, акустические экраны, противоослепляющие экраны, тротуары и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, наземные пешеходные переходы, стационарное электрическое освещение, остановочные пункты общественного пассажирского транспорта, автопавильоны, проезжая часть и обочины, местные проезды, съезды, здания и сооружения обслуживания участников дорожного движения, площадки отдыха, площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей, пункты медицинской помощи, сооружения связи, стационарные посты дорожно-патрульной службы (посты ДПС), железнодорожные переезды, мосты, надземные и подземные пешеходные переходы, станции заправки топливом, станции технического обслуживания автомобилей, моечные пункты и др.). В случае выявления фактов несоответствия данных технических паспортов истинной (фактической) ситуации на дороге, необходимо информировать Заказчика для своевременного принятия решения по разрабатываемому проекту организации дорожного движения и внесения требуемых изменений в паспорта автодорог. - Разработку ПОДД необходимо осуществлять с учётом данных технических паспортов на автомобильные дороги УДС (при их наличии), данных диагностики искусственных сооружений на участках автомобильных дорог УДС в части введения ограничения на режим эксплуатации мостов, схем организации дорожного движения на объекты ремонта участков автомобильных дорог УДС, на устройство тротуаров и пешеходных дорожек, актов комплексных комиссионных проверок, согласованных локальных изменений схем организации дорожного движения. - При разработке проекта организации дорожного движения необходимо обеспечить эффективность мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, с учетом анализа аварийности и детального изучения мест концентрации ДТП. - Маршрутное ориентирование водителей на дороге должно быть увязано с общим ориентированием на примыкающих или находящихся в зоне влияния автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. - Особое внимание необходимо уделять местам размещения дошкольных и школьных учреждений, объектов оказания медицинской помощи и др. Детально изучать границы зон опасных участков учебных заведений и зон обслуживания медучреждений. - Изучать местные условия с целью проектирования отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе по устройству местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройству въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечным профилям участков дорог, размещению искусственных сооружений. - Определять участки, на которых необходимо устройство освещения дороги и устройство тротуаров и пешеходных дорожек, с учётом уже существующих тротуаров и освещения. - Проектирование мест расположения автобусных остановок следует осуществлять с учетом фактической возможности их расположения на местности. - Требования к применению технических средств организации дорожного движения. - Организация дорожного движения должна быть разработана согласно ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст) и отвечать, дополнительно, следующим основным требованиям Заказчика. - Выбор мест размещения дорожных знаков осуществлять с соблюдением возможности их установки, с учетом условий ландшафта местности, наличия искусственных сооружений и др. - Фактически имеющиеся средства организации дорожного движения, отвечающие требованиям норм, необходимо, преимущественно, оставлять в тех же местах без переустановки. - Совместное размещение дорожных знаков должно обеспечивать нормативную высоту их установки. - Необходимо эффективно применять знаки 1.34.1, 1.34.2, в т.ч. с одной стрелой (фрагменты) на кривых в плане, в т.ч. на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий. - Требуется применять знаки 3.20 для запрещения обгона в случае ухудшения читаемости дорожной разметки, особенно на опасных участках автомобильных дорог, проходящих по пересеченной местности с ограниченной видимостью. - Требуется применять дорожные знаки, обеспечивающие снижение скорости, в т.ч. ступенчатое снижение на подходах к опасным участкам, кривым в плане малого радиуса, другому типу покрытия и др. - Дорожный знак 5.23.1–5.24.2 устанавливать на всех въездах (выездах) из населенного пункта на фактической границе застроенной территории. - В полной мере предоставлять информацию участникам движения о продольных уклонах знаками 1.13, 1.14, 8.2.1. - Не рекомендуется необоснованная замена знаков 2.4 на второстепенных съездах на знаки 2.5 без учета местного ландшафта, продольных уклонов съездов, функционального их назначения и интенсивности выезжающего транспорта. - Требуется индивидуальное, по согласованию с Заказчиком, размещение знаков 6.9.1, с учетом значимости объектов и пересекаемых дорог, сложности транспортного пересечения, интенсивности движения, а также с целью исключения необоснованных затрат. - Согласно практике применения дорожных знаков 6.10.1 на участках автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов, зачастую по причине ограничения возможности установки знаков, а также ввиду размещения знаков 6.12 на выездах из городов и крупных населенных пунктов, на указанных знаках 6.10.1 необходимо указывать только направления движения и не указывать расстояния до объектов. Места установки информационных знаков индивидуального проектирования должны быть привязаны с учетом возможности их фактического размещения. - На съездах необходимо указывать предварительные знаки 2.2, 2.4, 8.1.1 и информационный знак 6.10.1. Если данные знаки не входят в номенклатуру знаков указанной дороги, они обводятся прямоугольной рамкой с пунктирной линией оттенка красного цвета. - В местах расположения водопропускных труб должно быть 6 сигнальных столбиков, по 3 штуки с каждой стороны дороги, на расстоянии 10 м друг от друга. При этом удаление ближайших столбиков от трубы должно составлять по 5 м. - Не следует устанавливать сигнальные столбики, равно как и знаки приоритета 2.1, 2.3.1–2.3.7 на съездах, не являющихся перекрестками (внутренние территории, предприятия, водозаборы, подстанции и пр.). - С учетом ландшафта пересеченного рельефа и условий видимости применять разметку 1.11 с целью повышения надежности маневров обгона и улучшения условий их выполнения. - Съезды, обладающие большой площадью покрытия, в пределах перекрестка требуют обустройства канализирующими островками, в виде разметки 1.16.1–1.16.3. - Требует детализации разметка 1.11 в зонах остановочных площадок остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. - Разметку 1.17 применять на всех остановках маршрутных транспортных средств. Протяженность разметки определять с учетом числа одновременно останавливающихся транспортных средств, но не менее длины посадочной площадки. - Разметку 1.20 применять для предупреждения о приближении к разметке 1.13 на дорогах с интенсивностью движения более 3000 авт./сут. - Разметку 1.24.1 применять для дублирования предупреждающих знаков 1.23 «Дети» и наносить через 20–30 м после места установки соответствующего предупреждающего знака. Разметку 1.24.2 применять для дублирования запрещающих знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» на участках, проходящих вдоль детских учреждений, наносить в том же поперечном сечении дороги, что и соответствующий запрещающих знак. - Требования к графическому оформлению. - Не допускать излишнее загромождение чертежа, затрудняющее его чтение. Минимизировать всевозможные выноски и сноски в виде линий, стрелок и пр. Надписи выполнять компактно, разборчиво. Высоту букв и цифр принимать с условием обеспечения их нормального чтения. Надписи не должны пересекать элементное обустройство дороги, ухудшающее их чтение. - Номера и привязки дорожной разметки выполнять на графике дороги – в поле проезжей части. При этом обязательно указывать привязки начала и конца линий разметки 1.1, 1.6, 1.7, 1.11. На границе линий разметки показывать одну привязку одного из видов разметки, например, 1.1 и 1.7, 1.1 и 1.11, 1.6 и 1.5. - Все элементы организации дорожного движения должны быть указаны на схемах и иметь адресную привязку к километражу дороги по титулу маршрута. - Дорожные знаки, не включаемые в номенклатуру знаков на автомобильные дороги, необходимо отображать условным обозначением - обводить прямоугольной рамкой с пунктирной линией оттенка красного цвета. - Существующие, фактически установленные, километровые знаки 6.13 необходимо показывать менее колоритными (более светлым тоном) синего цвета с изображением контуров силуэтов знаков пунктирной линией синего или черного цвета. Отсчет километровых указателей на автодороге начинать от 0 (нулевого километра) при длине окончательного отрезка автодороги менее 500 м, и от 1 (первого километра) при длине окончательного отрезка автодороги 500 м и более. - Показывать названия улиц, примыкающих к основной автодороге. - Отображать проектируемые тротуары и дорожки для сопряжения пешеходных переходов с объектами тяготения пешеходов. - Необходимо указывать привязки транспортных развязок и их элементов, как на схемах узлов, так и на листах дислокации. - Определять фактические названия улиц. В полной мере отражать названия улиц и названий объектов на съездах, тип покрытий на съездах. Так же отражать названия улиц по основному направлению дороги. - При наличии технической возможности указывать в начале и конце (внизу и вверху на левой стороне) страниц привязки дороги, например, км 0+500, км 1+000, км 1+500 и т.д. - Необходимо схематично показывать конкретное расположение тротуаров по отношению к автодороге (в непосредственной близости, удаленный от проезжей части, расположенный вдоль застройки). Все отчетные документы передаются Заказчику в соответствии с Разделом 14 настоящего Технического задания |
| - Диагностика автомобильных дорог УДС | - Все работы по определению переменных параметров состояния автомобильных дорог УДС необходимо выполнить в соответствии с Методикой формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденной Приказом Росавтодора от 29.11.2024 года № 160 (далее – Методика) с учетом всех изменений на момент выполнения работ. - Подготовительные работы: - Получение (оформление) соответствующих разрешений, необходимых для производства работ. - Сбор, изучение и анализ исходных данных (данные предоставляет Заказчик в соответствии с Разделом 7 настоящего Технического задания). - Рекогносцировка района работ, уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам. - Полевые работы: - Закрепление точек начала и окончания участков автомобильных дорог. Для каждой дороги необходимо определить на местности и согласовать с Заказчиком точное местоположение ее начала, конца, прохождение автомобильной дороги. В случае расхождения (в обе стороны) фактической протяженности автомобильных дорог от значений, приведенных в Приложении № 3 к Государственному контракту, необходимо руководствоваться фактическими данными. Произвести закрепление начала и окончания автомобильных дорог и границ областей: - фиксация географических и линейных координат начального и конечного участка дороги (при наличии информации по результатам предыдущих обследований – проверка и уточнение информации); - фотофиксация начального и конечного участка дороги (при наличии информации по результатам предыдущих обследований – проверка и уточнение информации). - Погрешность измерения расстояния не должна превышать 0,05% в соответствии с ГОСТ 33383-2015. - Видеосъемка автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Разделом 10 настоящего Технического задания с линейной и ГНСС-привязками (при возможности) в формате базы данных БД IndorRoad или аналога программного продукта. - Измерение продольной ровности покрытий автомобильных дорог по международному показателю IRI выполняется по каждой полосе движения на участках автомобильных дорог с усовершенствованным и переходным типом покрытия в соответствии с ГОСТ 33101-2014. - Регистрация дефектов выполняется с привязкой к километровым знакам, а при их отсутствии с линейной привязкой к пройденному пути на участках автомобильных дорог с усовершенствованным и переходным типом покрытия. - Работа по фиксации дефектов покрытия проводится в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» на каждом 100-метровом участке. - Повреждения фиксируют по всей ширине проезжей части в прямом и обратном направлении каждого 100-метрового участка дороги. - Дефекты не определяются на участках автомобильных дорог с низшим типом покрытия. - Камеральные работы: - Оценку ровности выполняют в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 на каждом 100-метровом участке. Участок дороги протяжённостью 100 м, на котором значение показателя ровности хуже допустимого, находится в ненормативном состоянии. - На многополосных дорогах и улицах продольную ровность покрытия проезжей части определяют по каждой полосе движения. Оценку результатов измерения продольной ровности дорожного покрытия производят по полосе с наихудшими показателями ровности. Показатели ровности на участках переездов через железнодорожные и трамвайные пути, а также искусственные неровности, при оценке ровности проезжей части обследуемого участка дороги, не учитывают. - Для обеспечения возможности проведения комплексной оценки технического состояния автомобильной дороги по параметрам продольной ровности и наличию дефектов покрытия адреса участков для оценки дефектности дорожных покрытий выбирают аналогичными адресам при оценки продольной ровности. - Оценка дефектов покрытия проводится в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017. Участок дороги протяжённостью 100 м, на котором присутствуют дефекты покрытия, указанные в таблице А.1 Приложения А, имеющий параметры в соответствии с табл. 5.3, считается находящемся в ненормативном состоянии. - Для возможности формирования опорного плана ремонтных работ необходимо выполнить оценку дефектов в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» на каждом 100-метровом участке. Минимальный балл для оценки участка автомобильной дороги согласовывается с Заказчиком до начала камеральных работ. - Результаты измерений следует заносить в БД IndorRoad, а также предоставлять в формате Excel. Структура Excel-файлов для заполнения приведена в Приложении № 1 к Техническому заданию. - Средствами БД IndorRoad необходимо сформировать технический отчёт по диагностике автомобильных дорог (НП ИДЖ). Отчет должен включать: - общие данные по автомобильным дорогам УДС; - ведомости по продольной ровности и наличию дефектов покрытия. - Все отчетные документы камеральных работ передаются Заказчику в соответствии с разделом 14 Технического задания вместе с актуальными данными видеосъемки для возможности проверки |
| - Результаты выполнения работ | 14.1. Конечным результатом работы будет являться: - акт, подписанный уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, о результатах выполнения работ в печатном виде; - технические отчёты по диагностике автомобильных дорог, технические паспорта на автомобильные дороги, проекты организации дорожного движения в печатном виде; - электронный носитель информации, содержащий: - технические отчёты по диагностике автомобильных дорог, технические паспорта на автомобильные дороги, проекты организации дорожного движения в электронном виде; - БД «IndorRoad», наполненную по результатам диагностики и паспортизации; - файлы проектов организации дорожного движения; - файлы видеосъемки в соответствии с Разделом 10 Технического задания; - файлы данных по диагностике и паспортизации в формате БД «IndorRoad» для загрузки в СКДФ. 14.2. В состав полученных результатов должно входить: 14.2.1. Видеосъемка в соответствии с Разделом 10 данного Технического задания по каждой автомобильной дороге УДС с линейной и ГНСС-привязками (при возможности), привязкой к существующим километровым столбам (при наличии). 14.2.2. Подготовленный комплект файлов данных по паспортизации, диагностике по каждому объекту отдельно для загрузки в СКДФ. Файлы должны корректно загружаться в СКДФ, не содержать ошибок и несоответствий, препятствующих загрузке. Общая протяженность сформированных участков диагностики, адресация начала и конца объекта должны строго соответствовать паспортным данным дороги. 14.2.3. Технические отчёты по диагностике автомобильных дорог УДС (Технические отчёты предоставляется отдельно на каждую из автомобильных дорог УДС графы «Диагностика автомобильной дороги», указанных в Приложении № 3 к Государственному контракту): - в печатном виде – 2 экз.; - в электронном виде в формате *.pdf, а также в составе БД. 14.2.4. Технические паспорта автомобильных дорог УДС (Технические паспорта предоставляются отдельно на каждую из автомобильных дорог графы «Паспортизация автомобильной дороги», указанных в Приложении № 3 к Государственному контракту): - в печатном виде – 2 экз.; - в электронном виде в формате *.pdf, а также в составе БД. 14.2.5. Проекты организации дорожного движения (ПОДД предоставляется отдельно на каждую из автомобильных дорог УДС графы «Разработка ПОДД на автомобильную дорогу», указанных в Приложении № 3 к Государственному контракту): - в печатном виде – 2 экз.; - в электронном виде в формате *.pdf а также в формате *.trafficplan. |

###### Приложение № 1

к Техническому заданию

Структура Excel-файлов по передаче данных об участках диагностики

## Таблица Б.1 – Общие данные об автомобильной дороге

|  | # Предварительные | # Фактические |
| --- | --- | --- |
| Код дороги |  |  |
| Наименование дороги |  |  |
| Начало дороги км + м |  |  |
| Конец дороги км + м |  |  |
| Длина дороги |  |  |
| Статус дороги |  |  |

| Таблица Б.2 – Продольная ровность покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Протяженность, м | Показатель ровности покрытия IRI по полосам движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наихудшее значение показателя | Нормативное значение показателя | Соответствие нормативному состоянию | Дата проведения обследования |
|  |  |  | Прямое направление |  |  |  |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 0+000 | 0+100 | 100 | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 | 6,5 | да | 24.03.2026 |
| 0+100 | 0+200 | 100 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 6,5 | да | 24.03.2026 |
| 0+200 | 0+300 | 100 | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 | 6,5 | да | 24.03.2026 |

| Таблица Б.3 – Наличие дефектов покрытия по ОДМ 218.4.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка, км+м |  | Конец участка, км+м |  |  | Протяженность, м |  |  |  | Коды дефектов по направлению движения |  |  |  |  |  |  |  | Минимальная бальная оценка |  |  |  |  |  |  | Дата проведения обследования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямое направление |  |  |  | Обратное направление |  |  |  | Прямое направление |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |  |
| 0+000 |  | 0+100 |  |  | 100 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9,11,15 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2,60 |  | 24.03.2026 |  |  |
| 0+100 |  | 0+200 |  |  | 100 |  |  |  | 2,3,11,10 |  |  |  | 2,3,11 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3,50 |  | 24.03.2026 |  |  |
| 0+200 |  | 0+300 |  |  | 100 |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 7,11,24 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 3,9 |  | 24.03.2026 |  |  |
| Таблица Б.4 – Наличие дефектов покрытия по ГОСТ Р 50597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало участка, км+м | Конец участка, км+м |  | Протяженность, м | Наличие дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие нормативному состоянию |  | Дата проведения обследования |  |
|  |  |  |  | прямое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выбоины |  | пролом | просадка | сдвиг, волна |  | гребенки | колея | необработанные места выпотевания вяжущего |  | выбоины | пролом | просадка |  | сдвиг, волна | гребенки | колея | необработанные места выпотевания вяжущего |  |  |  |  |  |
| 0+000 | 0+100 |  | 100 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  | 24.03.2026 |  |
| 0+100 | 0+200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  | 24.03.2026 |  |
| 0+200 | 0+300 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  | 24.03.2026 |  |

# Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Протяженность | Стоимость за единицу, в том числе НДС, руб./км | Общая стоимость, в том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспортизация автомобильных дорог | км | 659,204 |  |  |
| 2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | км | 615,393 |  |  |
| 3 | Диагностика автомобильных дорог | км | 760,071 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Ведомость автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) | Идентификационный номер автомобильной дороги | Паспортизация автомобильной дороги, км | Разработка ПОДД на автомобильную дорогу, км | Диагностика автомобильной дороги, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пгт Акимовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина (ул. Центральная) | 23 201 ОП МР-0197 |  |  | 2,000 |  |
| 2 | ул. М. Патриотов | 23 201 ОП МР-0198 |  |  | 1,500 |  |
| 3 | ул. Молодежная | 23 201 ОП МР-0199 |  |  | 2,500 |  |
| 4 | ул. Зеленая | 23 201 ОП МР-0200 |  |  | 3,500 |  |
| 5 | ул. Толбухина (ул. Освободителей Акимовки) | 23 201 ОП МР-0201 |  |  | 3,000 |  |
| 6 | ул. Колхозная (ул. Хлеборобов) | 23 201 ОП МР-0202 |  |  | 0,836 |  |
| 7 | ул. Больничная | 23 201 ОП МР-0203 |  |  | 1,100 |  |
| 8 | ул. Свердлова (ул. Парковая) | 23 201 ОП МР-0204 |  |  | 3,000 |  |
| 9 | ул. Ворошилова (ул. Волшебная) | 23 201 ОП МР-0205 |  |  | 2,187 |  |
| 10 | ул. Космическая | 23 201 ОП МР-0206 |  |  | 2,076 |  |
| 11 | ул. Театральная | 23 201 ОП МР-0207 |  |  | 1,536 |  |
| 12 | ул. Октябрьская (ул. Игоря Щербины) | 23 201 ОП МР-0208 |  |  | 1,420 |  |
| 13 | ул. Пушкина | 23 201 ОП МР-0209 |  |  | 3,110 |  |
| 14 | ул. Степная | 23 201 ОП МР-0210 |  |  | 2,300 |  |
| 15 | пер. Спортивный | 23 201 ОП МР-0211 |  |  | 0,600 |  |
| 16 | ул. Гагарина | 23 201 ОП МР-0212 |  |  | 1,030 |  |
| 17 | ул. Щорса (ул. Широкая) | 23 201 ОП МР-0213 |  |  | 2,500 |  |
| 18 | ул. Калинина (ул. Калиновая) | 23 201 ОП МР-0214 |  |  | 1,080 |  |
| 19 | ул. Кирова (ул. Цветочная) | 23 201 ОП МР-0215 |  |  | 1,020 |  |
| 20 | ул. Суворова | 23 201 ОП МР-0216 |  |  | 1,030 |  |
| 21 | ул. Чапаева (ул. Независимости) | 23 201 ОП МР-0217 |  |  | 1,000 |  |
| 22 | ул. Будённого (ул. Благодатная) | 23 201 ОП МР-0218 |  |  | 0,800 |  |
| 23 | ул. Мостовая | 23 201 ОП МР-0219 |  |  | 1,008 |  |
| 24 | ул. 50 лет Октября (ул. Коммунальная) | 23 201 ОП МР-0220 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |  |
| 25 | ул. Заречная | 23 201 ОП МР-0221 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |  |
| 26 | ул. Революции (ул. Героев 23-го батальона) | 23 201 ОП МР-0222 |  |  | 2,180 |  |
| 27 | ул. Мира | 23 201 ОП МР-0223 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |  |
| 28 | ул. Горького | 23 201 ОП МР-0224 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |  |
| 29 | ул. Железнодорожная | 23 201 ОП МР-0225 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |
| 30 | ул. Б. Хмельницкого | 23 201 ОП МР-0226 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |
| 31 | ул. Первомайская | 23 201 ОП МР-0227 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |  |
| 32 | ул. Новая | 23 201 ОП МР-0228 |  |  | 0,490 |  |
| 33 | ул. Пролетарская | 23 201 ОП МР-0229 |  |  | 0,175 |  |
| 34 | ул. Вокзальная | 23 201 ОП МР-0230 |  |  | 1,420 |  |
| 35 | пер. Почтовый | 23 201 ОП МР-0231 |  |  | 0,185 |  |
| 36 | ул. Гоголя | 23 201 ОП МР-0232 |  |  | 0,540 |  |
| 37 | ул. Кольцевая | 23 201 ОП МР-0233 |  |  | 0,864 |  |
| 38 | ул. Южная | 23 201 ОП МР-0234 |  |  | 0,490 |  |
| 39 | ул. Ульяновская | 23 201 ОП МР-0235 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |
| 40 | ул. Заводская | 23 201 ОП МР-0236 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |
| 41 | ул. Шевченко | 23 201 ОП МР-0237 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |
| 42 | ул. Курортная | 23 201 ОП МР-0238 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |  |
| 43 | ул. Юбилейная | 23 201 ОП МР-0239 |  |  | 1,140 |  |
| 44 | ул. Дорога к полигону | 23 201 ОП МР-0240 | 3,030 | 3,030 | 3,030 |  |
| 45 | ул. 40 лет Победы | 23 201 ОП МР-0241 |  |  | 3,288 |  |
| 46 | дорога от бывшего кирпичного завода до ул. М. Патриотов | 23 201 ОП МР-0242 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |  |
| 47 | ул. Чкалова | 23 201 ОП МР-0243 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |  |
| 48 | ул. Линейная | 23 201 ОП МР-0244 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |
| 49 | ул. Садовая | 23 201 ОП МР-0245 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |  |
| 50 | ул. Дзержинского (ул. Элеваторная) | 23 201 ОП МР-0246 | 0,522 | 0,522 | 0,522 |  |
| 51 | пер. Димитрова (пер. Дмитровский) | 23 201 ОП МР-0248 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |  |
| 52 | ул. Мелиораторов | 23 201 ОП МР-0249 |  |  | 0,987 |  |
| 53 | ул. Щирова | 23 201 ОП МР-0250 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |  |
| 54 | ул. Советская (ул. Вишневая) | 23 201 ОП МР-0251 |  |  | 0,225 |  |
| 55 | ул. Пионерская (ул. Историческая) | 23 201 ОП МР-0252 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог пгт Акимовка |  |  | 14,986 | 14,986 | 67,103 |  |

| г. Бердянск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 8 Марта | 23 403 ОП МГ-0001 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |  |
| 2 | ул. 17 Сентября | н/д | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 3 | ул. 130 стрелковой дивизии | 23 403 ОП МГ-0002 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4 | ул. Абрикосовая | 23 403 ОП МГ-0003 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 5 | ул. Чапаева | 23 403 ОП МГ-0004 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 6 | ул. Азовская | 23 403 ОП МГ-0006 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| 7 | просп. Ленина | 23 403 ОП МГ-0009 |  |  | 0,625 |  |
| 8 | ул. Пархоменко | 23 403 ОП МГ-0010 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |  |
| 9 | ул. Айвазовского | 23 403 ОП МГ-0011 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 10 | ул. Алуштинская | 23 403 ОП МГ-0012 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 11 | ул. Байды | 23 403 ОП МГ-0013 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| 12 | ул. Бакинская | 23 403 ОП МГ-0014 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 13 | пр. Бакинский | 23 403 ОП МГ-0015 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |
| 14 | ул. Баранова | 23 403 ОП МГ-0016 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 15 | пер. Бастионный | 23 403 ОП МГ-0017 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 16 | ул. Баха | 23 403 ОП МГ-0018 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| 17 | ул. Бахчисарайская | 23 403 ОП МГ-0019 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  |
| 18 | ул. Бердянская | 23 403 ОП МГ-0020 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |  |
| 19 | ул. Береговая | 23 403 ОП МГ-0021 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 20 | пр. Березковый | 23 403 ОП МГ-0022 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | ул. Березовая | 23 403 ОП МГ-0023 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 22 | пер. Белгородский | 23 403 ОП МГ-0024 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| 23 | ул. Белорусская | 23 403 ОП МГ-0025 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |  |
| 24 | ул. Красина | 23 403 ОП МГ-0026 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 25 | ул. Боголюбова | 23 403 ОП МГ-0027 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 26 | ул. Петровского | 23 403 ОП МГ-0028 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |
| 27 | ул. Бородина | 23 403 ОП МГ-0029 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 28 | ул. Ботаническая | 23 403 ОП МГ-0030 | 2 | 2 | 2 |  |
| 29 | ул. Брестская | 23 403 ОП МГ-0031 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
| 30 | ул. Бродского | 23 403 ОП МГ-0032 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 31 | ул. Строительная | 23 403 ОП МГ-0033 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  |
| 32 | ул. Бурксера | 23 403 ОП МГ-0034 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 33 | пр. Васильковий | 23 403 ОП МГ-0035 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |  |
| 34 | ул. Лазо | 23 403 ОП МГ-0036 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 35 | ул. Ватутина | 23 403 ОП МГ-0037 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
| 36 | ул. Великолужская | 23 403 ОП МГ-0038 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 37 | пр. Сентябрьский | 23 403 ОП МГ-0039 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| 38 | ул. Верещагина | 23 403 ОП МГ-0040 | 1,147 | 1,147 | 1,147 |  |
| 39 | ул. Чекистов | 23 403 ОП МГ-0041 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 40 | пр. Веселый | 23 403 ОП МГ-0042 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |  |
| 41 | ул. Виноградная | 23 403 ОП МГ-0043 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
| 42 | пр. Виноградний | 23 403 ОП МГ-0044 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 43 | ул. Висоцького | 23 403 ОП МГ-0045 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |  |
| 44 | ул. Вишневая | 23 403 ОП МГ-0046 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 45 | пр. Вишневый | 23 403 ОП МГ-0047 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 46 | мкр. Военный городок-2 | 23 403 ОП МГ-0048 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 47 | пер. Вольный | 23 403 ОП МГ-0049 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 48 | ул. Винницкая | 23 403 ОП МГ-0050 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 49 | пр. Витебский | 23 403 ОП МГ-0051 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 50 | ул. Щорса | 23 403 ОП МГ-0052 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 51 | ул. Вознесенская | 23 403 ОП МГ-0053 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |
| 52 | ул. Волгоградская | 23 403 ОП МГ-0054 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 53 | ул. Терешковой | 23 403 ОП МГ-0055 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |  |
| 54 | ул. Орджоникидзе | 23 403 ОП МГ-0056 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 55 | ул. Фрунзе | 23 403 ОП МГ-0057 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 56 | ул. Пионерская | 23 403 ОП МГ-0058 |  |  | 2,52 |  |
| 57 | ул. Воронежская | 23 403 ОП МГ-0059 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 58 | ул. Воронцова | 23 403 ОП МГ-0060 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 59 | ул. Урожайная | 23 403 ОП МГ-0061 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |
| 60 | ул. Вроцлавская | 23 403 ОП МГ-0062 |  |  | 1,32 |  |
| 61 | пр. Вроцлавский | 23 403 ОП МГ-0063 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| 62 | ул. Гагарина | 23 403 ОП МГ-0064 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  |
| 63 | ул. Белинского | 23 403 ОП МГ-0065 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  |
| 64 | пер. Гастелло | 23 403 ОП МГ-0066 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| 65 | ул. Генерала Кунгурцева | 23 403 ОП МГ-0067 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 66 | ул. Герцена | 23 403 ОП МГ-0068 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 67 | ул. Котовского | 23 403 ОП МГ-0069 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 68 | пер. Глинки | 23 403 ОП МГ-0070 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 69 | ул. Винокуренко | 23 403 ОП МГ-0071 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 70 | пер. Голика | 23 403 ОП МГ-0072 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 71 | ул. Ореховая | 23 403 ОП МГ-0073 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |
| 72 | пр. Ореховый | 23 403 ОП МГ-0074 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| 73 | пр. Городный | 23 403 ОП МГ-0075 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 74 | ул. Горького | 23 403 ОП МГ-0076 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 75 | ул. Свердлова | 23 403 ОП МГ-0077 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 76 | ул. Р. Люксембург | 23 403 ОП МГ-0078 | 1 | 1 | 1 |  |
| 77 | пер. Грибоедова | 23 403 ОП МГ-0079 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
| 78 | ул. Григоренко | 23 403 ОП МГ-0080 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 79 | пр. Луначарский | 23 403 ОП МГ-0081 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |  |
| 80 | ул. Гриевза | 23 403 ОП МГ-0082 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| 81 | пр. Грушевый | 23 403 ОП МГ-0083 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  |
| 82 | ул. Грушевского | 23 403 ОП МГ-0084 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |
| 83 | пер. Дальний | 23 403 ОП МГ-0085 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| 84 | ул. Даргомыжского | 23 403 ОП МГ-0086 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 85 | ул. Дачная | 23 403 ОП МГ-0087 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 86 | ул. Дежнева | 23 403 ОП МГ-0088 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| 87 | ул. Декабристов | 23 403 ОП МГ-0089 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 88 | ул. Днепровская | 23 403 ОП МГ-0090 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 89 | пер. Добровольского | 23 403 ОП МГ-0091 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |
| 90 | ул. Добролюбова | 23 403 ОП МГ-0092 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  |
| 91 | ул. Довженко | 23 403 ОП МГ-0093 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |  |
| 92 | ул. Докучаева | 23 403 ОП МГ-0094 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |
| 93 | ул. Донецкая | 23 403 ОП МГ-0095 |  |  | 0,6 |  |
| 94 | пер. Донской | 23 403 ОП МГ-0096 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| 95 | ул. Дорошенко | 23 403 ОП МГ-0097 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
| 96 | ул. Достоевского | 23 403 ОП МГ-0098 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 97 | ул. Дружбы | 23 403 ОП МГ-0099 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| 98 | ул. Дубинина | 23 403 ОП МГ-0100 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 99 | ул. Энгельса | 23 403 ОП МГ-0101 | 1 | 1 | 1 |  |
| 100 | ул. Евпаторийская | 23 403 ОП МГ-0102 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 101 | ул. Кирова | 23 403 ОП МГ-0103 | 2 | 2 | 2 |  |
| 102 | ул. Евстафьева | 23 403 ОП МГ-0104 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| 103 | пл. Первого Бердянского совета | 23 403 ОП МГ-0105 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 104 | ул. Ермака | 23 403 ОП МГ-0106 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 105 | пер. Ермолаевский | 23 403 ОП МГ-0107 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| 106 | ул. Комсомольская | 23 403 ОП МГ-0108 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 107 | ул. Жжонова | 23 403 ОП МГ-0109 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| 108 | ул. Житомирская | 23 403 ОП МГ-0110 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| 109 | ул. Жуковского | 23 403 ОП МГ-0111 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 110 | ул. Заводская | 23 403 ОП МГ-0112 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |  |
| 111 | ул. Железнодорожная | 23 403 ОП МГ-0113 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |
| 112 | пер. Запорожский | 23 403 ОП МГ-0114 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| 113 | ул. Октябрьская | 23 403 ОП МГ-0115 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |  |
| 114 | ул. Бабушкина | 23 403 ОП МГ-0116 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |
| 115 | пер. Заслонова | 23 403 ОП МГ-0117 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 116 | ул. Тольмаца | 23 403 ОП МГ-0118 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |
| 117 | ул. Дзержинского | 23 403 ОП МГ-0119 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |
| 118 | пер. Западный | 23 403 ОП МГ-0120 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 119 | просп. 12 Декабря | 23 403 ОП МГ-0121 |  |  | 1,35 |  |
| 120 | ул. Зеленая | 23 403 ОП МГ-0122 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |  |
| 121 | пер. Зеленый | 23 403 ОП МГ-0123 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |
| 122 | ул. Красная | 23 403 ОП МГ-0124 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 123 | пр. Зиньковского | 23 403 ОП МГ-0125 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 124 | ул. Звездная | 23 403 ОП МГ-0126 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |  |
| 125 | пр. Звездный | 23 403 ОП МГ-0127 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 126 | ул. Ивана Богуна | 23 403 ОП МГ-0128 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 127 | ул. Краснодонская | 23 403 ОП МГ-0129 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 128 | ул. Ивасюка | 23 403 ОП МГ-0130 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |  |
| 129 | туп. Ижевский | 23 403 ОП МГ-0131 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |  |
| 130 | ул. Интернационалистов | 23 403 ОП МГ-0132 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| 131 | ул. Дюмина | 23 403 ОП МГ-0133 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |  |
| 132 | ул. Кабельщиков | 23 403 ОП МГ-0134 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |
| 133 | пр. Калиновый | 23 403 ОП МГ-0135 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |  |
| 134 | ул. Кармелюка | 23 403 ОП МГ-0136 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |
| 135 | ул. Каховская | 23 403 ОП МГ-0137 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| 136 | ул. Каштановая | 23 403 ОП МГ-0138 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| 137 | ул. Цветочная | 23 403 ОП МГ-0139 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 138 | пр. Цветочный | 23 403 ОП МГ-0140 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |  |
| 139 | ул. Керченская | 23 403 ОП МГ-0141 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 140 | пер. Киевский | 23 403 ОП МГ-0142 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 141 | пер. Кишиневский | 23 403 ОП МГ-0143 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| 142 | ул. Кленовая | 23 403 ОП МГ-0144 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| 143 | пр. Кленовый | 23 403 ОП МГ-0145 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| 144 | ул. Кобозева | 23 403 ОП МГ-0146 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |  |
| 145 | ул. Ковалевской | 23 403 ОП МГ-0147 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |  |
| 146 | ул. Козацкая | 23 403 ОП МГ-0148 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| 147 | ул. Красногвардейская | 23 403 ОП МГ-0149 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 148 | ул. Комарова | 23 403 ОП МГ-0150 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| 149 | ул. Комышевая | 23 403 ОП МГ-0151 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |  |
| 150 | ул. Конкина | 23 403 ОП МГ-0152 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| 151 | ул. Коммунаров | 23 403 ОП МГ-0153 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |  |
| 152 | ул. Корабельная | 23 403 ОП МГ-0154 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| 153 | ул. Корнилова | 23 403 ОП МГ-0155 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| 154 | ул. Короленко | 23 403 ОП МГ-0156 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |  |
| 155 | пер. Космический | 23 403 ОП МГ-0157 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |  |
| 156 | ул. Космодемьянской | 23 403 ОП МГ-0158 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 157 | ул. Космонавтов | 23 403 ОП МГ-0159 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 158 | ул. Костычева | 23 403 ОП МГ-0160 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
| 159 | ул. Котляревского | 23 403 ОП МГ-0161 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| 160 | ул. Коцюбинского | 23 403 ОП МГ-0162 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |  |
| 161 | ул. Кошевого | 23 403 ОП МГ-0163 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |
| 162 | пр. Кравченко | 23 403 ОП МГ-0164 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 163 | ул. Крыжановского | 23 403 ОП МГ-0165 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| 164 | ул. Крылова | 23 403 ОП МГ-0166 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 165 | пр. Крылова | 23 403 ОП МГ-0167 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |  |
| 166 | пер. Крымский | 23 403 ОП МГ-0168 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 167 | пер. Кубанский | 23 403 ОП МГ-0169 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| 168 | ул. Курортная | 23 403 ОП МГ-0170 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| 169 | пер. Курский | 23 403 ОП МГ-0171 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |  |
| 170 | ул. Кутузова | 23 403 ОП МГ-0172 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| 171 | ул. Шевцовой | 23 403 ОП МГ-0173 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
| 172 | пер. Лазурный | 23 403 ОП МГ-0174 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |  |
| 173 | ул. Лаптевых | 23 403 ОП МГ-0175 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |  |
| 174 | ул. Леваневского | 23 403 ОП МГ-0176 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 175 | пр. Левитана | 23 403 ОП МГ-0177 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
| 176 | ул. Леонтьева | 23 403 ОП МГ-0178 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
| 177 | ул. Лермонтова | 23 403 ОП МГ-0179 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |  |
| 178 | ул. Леси Украинки | 23 403 ОП МГ-0180 | 1 | 1 | 1 |  |
| 179 | ул. Лиманная | 23 403 ОП МГ-0181 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |
| 180 | пр. Лиманный | 23 403 ОП МГ-0182 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| 181 | ул. 7 ноября | 23 403 ОП МГ-0183 | 2 | 2 | 2 |  |
| 182 | ул. Лиепайская | 23 403 ОП МГ-0184 |  |  | 1,25 |  |
| 183 | ул. Лесная | 23 403 ОП МГ-0185 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 184 | ул. Лесовская | 23 403 ОП МГ-0186 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 185 | ул. Литке | 23 403 ОП МГ-0187 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  |
| 186 | пер. Летний | 23 403 ОП МГ-0188 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 187 | ул. Лобачевского | 23 403 ОП МГ-0189 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 188 | ул. Ломоносова | 23 403 ОП МГ-0190 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |
| 189 | ул. Луганская | 23 403 ОП МГ-0191 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 190 | ул. Луговая | 23 403 ОП МГ-0192 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 191 | ул. Луцкая | 23 403 ОП МГ-0193 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 192 | ул. Львовская | 23 403 ОП МГ-0194 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |  |
| 193 | ул. Горбенко | 23 403 ОП МГ-0195 |  |  | 1,2 |  |
| 194 | ул. Ля Сейнская | 23 403 ОП МГ-0196 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 195 | ул. Ляховского | 23 403 ОП МГ-0197 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| 196 | ул. М. Шаульского | 23 403 ОП МГ-0198 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 197 | ул. Магнитогорская | 23 403 ОП МГ-0199 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 198 | ул. Мазепы | 23 403 ОП МГ-0200 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
| 199 | пер. Макаренка | 23 403 ОП МГ-0201 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 200 | ул. Макарова | 23 403 ОП МГ-0202 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |  |
| 201 | ул. Малыгина | 23 403 ОП МГ-0203 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
| 202 | ул. Малиновая | 23 403 ОП МГ-0204 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |  |
| 203 | ул. Матвеева | 23 403 ОП МГ-0205 |  |  | 0,45 |  |
| 204 | пер. Матросова | 23 403 ОП МГ-0206 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| 205 | пер. Маяковый | 23 403 ОП МГ-0207 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |  |
| 206 | ул. Маяковского | 23 403 ОП МГ-0208 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| 207 | ул. Госпитальная | 23 403 ОП МГ-0209 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 208 | ул. Межевая | 23 403 ОП МГ-0210 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |
| 209 | пр. Межевый | 23 403 ОП МГ-0211 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |  |
| 210 | ш. Мелитопольское | 23 403 ОП МГ-0212 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 211 | ул. Менделеева | 23 403 ОП МГ-0213 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 212 | ул. Хавкина | 23 403 ОП МГ-0214 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 213 | ул. Юбилейная | 23 403 ОП МГ-0215 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |
| 214 | пер. Металлистов | 23 403 ОП МГ-0216 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| 215 | ул. Мечникова | 23 403 ОП МГ-0217 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |
| 216 | пр. Николаевский | 23 403 ОП МГ-0218 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 217 | пер. Мирный | 23 403 ОП МГ-0219 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| 218 | пер. Мира | 23 403 ОП МГ-0220 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 219 | ул. Минская | 23 403 ОП МГ-0221 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 220 | ул. Мичурина | 23 403 ОП МГ-0222 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 221 | ул. Могилевская | 23 403 ОП МГ-0223 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| 222 | ул. Молодежная | 23 403 ОП МГ-0224 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 223 | ул. Молодогвардейская | 23 403 ОП МГ-0225 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 224 | ул. Мазина | 23 403 ОП МГ-0226 | 1 | 1 | 1 |  |
| 225 | пер. Морской | 23 403 ОП МГ-0227 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  |
| 226 | ул. Московская | 23 403 ОП МГ-0228 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 227 | ул. Набережная | 23 403 ОП МГ-0229 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 228 | пер. Нагорный | 23 403 ОП МГ-0230 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| 229 | ул. 50 лет СССР | 23 403 ОП МГ-0231 | 1 | 1 | 1 |  |
| 230 | ул. Нахимова | 23 403 ОП МГ-0232 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |  |
| 231 | ул. Невельского | 23 403 ОП МГ-0233 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| 232 | ул. Некрасова | 23 403 ОП МГ-0235 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 233 | пр. Некрасова | 23 403 ОП МГ-0236 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 234 | ул. Новороссийская | 23 403 ОП МГ-0237 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |  |
| 235 | ул. Ногайская | 23 403 ОП МГ-0238 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |  |
| 236 | пр. Овощной | 23 403 ОП МГ-0239 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 237 | ул. Одесская | 23 403 ОП МГ-0240 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 238 | ул. Ленинградская | 23 403 ОП МГ-0241 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |
| 239 | ул. Орлика | 23 403 ОП МГ-0242 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 240 | ул. Осипенко | 23 403 ОП МГ-0243 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 241 | пр. Осенний | 23 403 ОП МГ-0244 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
| 242 | ул. Д. Бедного | 23 403 ОП МГ-0245 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 243 | пр. П. Билоусова | 23 403 ОП МГ-0246 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 244 | ул. Павлова | 23 403 ОП МГ-0247 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 245 | пр. Панафутина | 23 403 ОП МГ-0248 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 246 | пер. Панфиловцев | 23 403 ОП МГ-0249 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| 247 | пр. Парашутный | 23 403 ОП МГ-0250 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |
| 248 | ул. Парковая | 23 403 ОП МГ-0251 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |
| 249 | ул. Баумана | 23 403 ОП МГ-0252 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 250 | просп. Победы | 23 403 ОП МГ-0253 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |
| 251 | ул. Героев Сталинграда | 23 403 ОП МГ-0254 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 252 | ул. Волкова | 23 403 ОП МГ-0255 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 253 | ул. Первомайская | 23 403 ОП МГ-0256 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 254 | ул. Калинина | 23 403 ОП МГ-0257 |  |  | 1,08 |  |
| 255 | ул. Менжинского | 23 403 ОП МГ-0258 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 256 | ул. Пирогова | 23 403 ОП МГ-0259 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| 257 | ул. Южная | 23 403 ОП МГ-0260 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
| 258 | пр. Южный | 23 403 ОП МГ-0261 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  |
| 259 | ул. Морозова | 23 403 ОП МГ-0262 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 260 | пер. Северный | 23 403 ОП МГ-0263 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 261 | ул. Подгорная | 23 403 ОП МГ-0264 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |  |
| 262 | ул. Тольятти | 23 403 ОП МГ-0266 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 263 | ул. Пляжная | 23 403 ОП МГ-0267 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| 264 | ул. Куйбышева | 23 403 ОП МГ-0268 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
| 265 | пр. Ленинградский | 23 403 ОП МГ-0269 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 266 | пер. Полтавский | 23 403 ОП МГ-0270 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |
| 267 | ул. Полевая | 23 403 ОП МГ-0272 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 268 | ул. К. Либкнехта | 23 403 ОП МГ-0273 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 269 | ул. Попова | 23 403 ОП МГ-0274 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 270 | ул. Урицкого | 23 403 ОП МГ-0275 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| 271 | ул. Потийская | 23 403 ОП МГ-0276 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 272 | ул. Правды | 23 403 ОП МГ-0277 | 1 | 1 | 1 |  |
| 273 | просп. Труда | 23 403 ОП МГ-0278 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 274 | ул. Приазовская | 23 403 ОП МГ-0279 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 275 | туп. Приазовский | 23 403 ОП МГ-0280 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| 276 | пр. Энгеля | 23 403 ОП МГ-0281 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 277 | ул. Приморская | 23 403 ОП МГ-0282 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 278 | ул. Фурманова | 23 403 ОП МГ-0283 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |  |
| 279 | ул. Промышленная | 23 403 ОП МГ-0284 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| 280 | ул. Пугачева | 23 403 ОП МГ-0285 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 281 | ул. Пушкарева | 23 403 ОП МГ-0286 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| 282 | ул. Пушкина | 23 403 ОП МГ-0287 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 283 | ул. Пятигорская | 23 403 ОП МГ-0288 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |
| 284 | ул. Радищева | 23 403 ОП МГ-0289 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |  |
| 285 | пр. Радужный | 23 403 ОП МГ-0290 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |
| 286 | пер. Расковой | 23 403 ОП МГ-0291 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 287 | ул. Ратманова | 23 403 ОП МГ-0292 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 288 | ул. Ревуцкого | 23 403 ОП МГ-0293 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |
| 289 | пер. Репина | 23 403 ОП МГ-0294 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |
| 290 | пер. Рыбацкий | 23 403 ОП МГ-0295 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 291 | пр. Ромашковый | 23 403 ОП МГ-0297 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 292 | ул. Ростовская | 23 403 ОП МГ-0298 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 293 | ул. Руденко | 23 403 ОП МГ-0299 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 294 | ул. Рудневой | 23 403 ОП МГ-0300 |  |  | 9,25 |  |
| 295 | пр. Рудневой | 23 403 ОП МГ-0301 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |
| 296 | туп. Рудневой | 23 403 ОП МГ-0302 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 297 | ул. С. Горшкова | 23 403 ОП МГ-0303 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| 298 | ул. С. Разина | 23 403 ОП МГ-0304 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 299 | ул. Сагайдачного | 23 403 ОП МГ-0305 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 300 | ул. Садовая | 23 403 ОП МГ-0306 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| 301 | пр. Садовый | 23 403 ОП МГ-0307 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 302 | пер. Санаторный | 23 403 ОП МГ-0308 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| 303 | ул. Светлая | 23 403 ОП МГ-0309 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
| 304 | пр. Светлый | 23 403 ОП МГ-0310 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 305 | ул. Свободы | 23 403 ОП МГ-0311 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |  |
| 306 | ул. Островского | 23 403 ОП МГ-0312 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
| 307 | ул. Севастопольская | 23 403 ОП МГ-0313 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 308 | ул. Серафимовича | 23 403 ОП МГ-0314 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |
| 309 | ул. Сеченова | 23 403 ОП МГ-0315 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |  |
| 310 | ул. Седова | 23 403 ОП МГ-0316 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
| 311 | ул. Серова | 23 403 ОП МГ-0317 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 312 | ул. Сибирякова | 23 403 ОП МГ-0318 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 313 | ул. Сирка | 23 403 ОП МГ-0319 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 314 | ул. Крупской | 23 403 ОП МГ-0320 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 315 | ул. Слободская | 23 403 ОП МГ-0323 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |  |
| 316 | ул. Славянская | 23 403 ОП МГ-0324 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |  |
| 317 | ул. Смоленская | 23 403 ОП МГ-0325 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 318 | ул. Солнечная | 23 403 ОП МГ-0326 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 319 | ул. Сосновая | 23 403 ОП МГ-0327 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
| 320 | ул. Димитрова | 23 403 ОП МГ-0328 | 2,079 | 2,079 | 2,079 |  |
| 321 | ул. Тельмана | 23 403 ОП МГ-0329 | 0,745 | 0,745 | 0,745 |  |
| 322 | пр. Спортивный | 23 403 ОП МГ-0330 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| 323 | туп. Стадионный | 23 403 ОП МГ-0331 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 324 | пер. Станиславского | 23 403 ОП МГ-0332 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| 325 | ул. Старова | 23 403 ОП МГ-0333 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |  |
| 326 | ул. Степанянца | 23 403 ОП МГ-0334 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |
| 327 | ул. Степная | 23 403 ОП МГ-0335 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| 328 | пер. Степной | 23 403 ОП МГ-0336 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |  |
| 329 | ул. Суворова | 23 403 ОП МГ-0337 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 330 | ул. Сумская | 23 403 ОП МГ-0338 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  |
| 331 | ул. Сурикова | 23 403 ОП МГ-0339 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 332 | пер. Восточный | 23 403 ОП МГ-0340 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 333 | просп. Пролетарский | 23 403 ОП МГ-0341 |  |  | 3,5 |  |
| 334 | ул. Таврическая | 23 403 ОП МГ-0342 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |
| 335 | ул. Таганрогская | 23 403 ОП МГ-0343 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 336 | ул. Тернопольская | 23 403 ОП МГ-0344 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| 337 | ул. Тимирязева | 23 403 ОП МГ-0345 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |  |
| 338 | ул. Тищенко | 23 403 ОП МГ-0346 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| 339 | б-р Тенистый | 23 403 ОП МГ-0347 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |
| 340 | ул. Толбухина | 23 403 ОП МГ-0348 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |  |
| 341 | ул. Толстого | 23 403 ОП МГ-0349 | 2 | 2 | 2 |  |
| 342 | ул. Топольная | 23 403 ОП МГ-0350 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| 343 | ул. Егорова | 23 403 ОП МГ-0351 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
| 344 | пер. Майский | 23 403 ОП МГ-0352 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |
| 345 | пер. Транспортный | 23 403 ОП МГ-0353 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |  |
| 346 | ул. Щербакова | 23 403 ОП МГ-0354 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 347 | ул. Тульская | 23 403 ОП МГ-0355 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
| 348 | ул. Тургенева | 23 403 ОП МГ-0356 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |  |
| 349 | ул. Тюленина | 23 403 ОП МГ-0357 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
| 350 | ул. Украинская | 23 403 ОП МГ-0358 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| 351 | ул. Красных партизан | 23 403 ОП МГ-0359 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |  |
| 352 | ул. Ульяновых | 23 403 ОП МГ-0360 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 353 | ул. Фестивальная | 23 403 ОП МГ-0361 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 354 | ул. Франка | 23 403 ОП МГ-0362 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 355 | пр. Франко | 23 403 ОП МГ-0363 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| 356 | пр. Фруктовый | 23 403 ОП МГ-0364 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |
| 357 | ул. Халтурина | 23 403 ОП МГ-0365 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| 358 | пер. Харьковский | 23 403 ОП МГ-0366 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| 359 | ул. Херсонская | 23 403 ОП МГ-0367 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 360 | ул. Химиков | 23 403 ОП МГ-0368 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 361 | ул. Хмельницкого | 23 403 ОП МГ-0369 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| 362 | ул. Хортицкая | 23 403 ОП МГ-0370 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| 363 | ул. Карла Маркса | 23 403 ОП МГ-0371 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| 364 | пер. Цымлянский | 23 403 ОП МГ-0372 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 365 | ул. Целинная | 23 403 ОП МГ-0373 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 366 | пр. Целинный | 23 403 ОП МГ-0374 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
| 367 | ул. Циолковского | 23 403 ОП МГ-0375 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 368 | ул. Чайкиной | 23 403 ОП МГ-0376 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |  |
| 369 | пер. Чайковского | 23 403 ОП МГ-0377 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| 370 | ул. Челюскина | 23 403 ОП МГ-0378 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| 371 | ул. Черниговская | 23 403 ОП МГ-0380 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 372 | ул. Чернышевского | 23 403 ОП МГ-0381 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |  |
| 373 | ул. Черняховского | 23 403 ОП МГ-0382 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |
| 374 | ул. Чехова | 23 403 ОП МГ-0383 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 375 | ул. Чкалова | 23 403 ОП МГ-0384 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 376 | ул. Чубаря | 23 403 ОП МГ-0385 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 377 | ул. Чубинского | 23 403 ОП МГ-0386 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  |
| 378 | ул. Шевченко | 23 403 ОП МГ-0387 | 1 | 1 | 1 |  |
| 379 | пр. Шишкина | 23 403 ОП МГ-0388 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 380 | пер. Школьный | 23 403 ОП МГ-0389 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
| 381 | ул. Шмидта | 23 403 ОП МГ-0390 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 382 | ул. Штурманская | 23 403 ОП МГ-0391 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| 383 | пер. Колхозный | 23 403 ОП МГ-0392 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 384 | ул. Щербака | 23 403 ОП МГ-0393 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 385 | ул. Юннатов | 23 403 ОП МГ-0394 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 386 | ул. Яблочковая | 23 403 ОП МГ-0395 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |  |
| 387 | пр. Яблочный | 23 403 ОП МГ-0396 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |  |
| 388 | пр. Ягодный | 23 403 ОП МГ-0397 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 389 | ул. Яковлева | 23 403 ОП МГ-0398 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 390 | ул. Ялтинская | 23 403 ОП МГ-0399 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 391 | ул. Артема | 23 403 ОП МГ-0400 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 392 | ул. Айова | 23 403 ОП МГ-0401 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 393 | пер. Клубничный | 23 403 ОП МГ-0402 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  |
| 394 | пер. Огуречный | 23 403 ОП МГ-0403 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |
| 395 | пер. Желудевый | 23 403 ОП МГ-0404 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
| 396 | пер. Маковый | 23 403 ОП МГ-0405 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |  |
| 397 | пер. Нектарный | 23 403 ОП МГ-0406 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |
| 398 | пер. Смородиновый | 23 403 ОП МГ-0407 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 399 | пер. Озерный | 23 403 ОП МГ-0408 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
| 400 | пер. Мирный | 23 403 ОП МГ-0409 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| 401 | пер. Шелковый | 23 403 ОП МГ-0410 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |  |
| 402 | пер. Журавлинный | 23 403 ОП МГ-0411 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  |
| 403 | пер. Весенний | 23 403 ОП МГ-0412 | 0,575 | 0,575 | 0,575 |  |
| 404 | пер. Персиковый | 23 403 ОП МГ-0413 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 405 | ул. Шаумяна | 23 403 ОП МГ-0414 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  |
| 406 | пр. Апельсиновый | н/д | 1 | 1 | 1 |  |
| 407 | пр. Вишневый-2 | н/д | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 408 | пр. Гранатовый | н/д | 1 | 1 | 1 |  |
| 409 | пер. Земляничный | н/д | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 410 | пр. Ивана Богуна | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 411 | пр. Лесной | н/д | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |
| 412 | пр. Маслиновый | н/д | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 413 | пр. Лунный | н/д | 1 | 1 | 1 |  |
| 414 | пр. Мускатный | н/д | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 415 | пр. Оливковый | н/д | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог г. Бердянск |  |  | 293,331 | 293,331 | 316,476 |  |

| пгт Весёлое |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина | 23 207 ОП МР-001 |  |  | 0,581 |  |
| 2 | ул. Первомайская | 23 207 ОП МР-004 |  |  | 0,850 |  |
| 3 | ул. Б. Хмельницкого | 23 207 ОП МР-002 | 0,325 |  | 0,325 |  |
| 4 | ул. Дзержинского | 23 207 ОП МР-003 |  |  | 2,820 |  |
| 5 | ул. Комсомольская | 23 207 ОП МР-005 |  |  | 1,715 |  |
| 6 | ул. Алексея Кириченко | 23 207 ОП МР-006 |  |  | 0,655 |  |
| 7 | ул. Калинина | 23 207 ОП МР-007 | 1,839 |  | 1,852 |  |
| 8 | ул. Макаренко | 23 207 ОП МР-008 | 0,571 |  | 0,545 |  |
| 9 | ул. Чапаева | 23 207 ОП МР-009 | 0,425 |  | 3,518 |  |
| 10 | ул. Белорецкая | 23 207 ОП МР-010 |  |  | 2,590 |  |
| 11 | ул. Чкалова | 23 207 ОП МР-011 | 2,565 |  | 2,565 |  |
| 12 | ул. Кирова | 23 207 ОП МР-012 | 2,121 |  | 2,121 |  |
| 13 | ул. Московская | 23 207 ОП МР-013 | 0,754 |  | 0,754 |  |
| 14 | ул. Мира | 23 207 ОП МР-014 |  |  | 3,214 |  |
| 15 | ул. Горького | 23 207 ОП МР-015 | 2,325 |  | 2,325 |  |
| 16 | ул. Чекистов | 23 207 ОП МР-016 | 2,656 |  | 2,656 |  |
| 17 | ул. Железнодорожная | 23 207 ОП МР-017 | 2,744 |  | 2,744 |  |
| 18 | ул. Бобровых | 23 207 ОП МР-018 | 1,135 |  | 1,135 |  |
| 19 | ул. Розы Люксембург | 23 207 ОП МР-019 | 1,043 |  | 1,043 |  |
| 20 | ул. Фрунзе | 23 207 ОП МР-020 | 0,986 |  | 0,986 |  |
| 21 | ул. Олимпийская | 23 207 ОП МР-021 | 1,458 |  | 1,458 |  |
| 22 | ул. Молодежная | 23 207 ОП МР-022 | 0,372 |  | 0,372 |  |
| 23 | ул. Ворошилова | 23 207 ОП МР-023 | 0,539 |  | 0,539 |  |
| 24 | ул. Шевченко | 23 207 ОП МР-024 | 0,350 |  | 0,350 |  |
| 25 | ул. Степная | 23 207 ОП МР-025 | 0,956 |  | 0,956 |  |
| 26 | ул. Пушкина | 23 207 ОП МР-026 | 1,208 |  | 1,208 |  |
| 27 | ул. Цветочная | 23 207 ОП МР-027 | 0,758 |  | 0,758 |  |
| 28 | ул. Строительная | 23 207 ОП МР-028 | 0,308 |  | 0,308 |  |
| 29 | ул. Свердлова | 23 207 ОП МР-029 | 0,604 |  | 0,604 |  |
| 30 | ул. Карла Маркса | 23 207 ОП МР-030 | 0,940 |  | 0,940 |  |
| 31 | ул. Матросова | 23 207 ОП МР-031 | 0,397 |  | 0,397 |  |
| 32 | ул. Советская | 23 207 ОП МР-032 | 1,324 |  | 1,324 |  |
| 33 | ул. Пирогова | 23 207 ОП МР-033 | 1,009 |  | 1,009 |  |
| 34 | ул. Лучистая | 23 207 ОП МР-034 | 0,507 |  | 0,507 |  |
| 35 | ул. Щорса | 23 207 ОП МР-035 | 1,585 |  | 1,585 |  |
| 36 | ул. 40 лет Победы | 23 207 ОП МР-036 | 0,800 |  | 0,800 |  |
| 37 | ул. Мелиораторов | 23 207 ОП МР-037 | 0,258 |  | 0,258 |  |
| 38 | ул. Воровского | 23 207 ОП МР-038 | 0,719 |  | 0,719 |  |
| 39 | ул. Октябрьская | 23 207 ОП МР-039 | 1,370 |  | 1,370 |  |
| 40 | ул. Рабочая | 23 207 ОП МР-040 | 0,377 |  | 0,377 |  |
| 41 | ул. Пролетарская | 23 207 ОП МР-041 | 0,342 |  | 0,342 |  |
| 42 | пер. Чапаева | 23 207 ОП МР-042 | 0,444 |  | 0,444 |  |
| 43 | ул. Мостовая | 23 207 ОП МР-043 | 0,830 |  | 0,830 |  |
| 44 | ул. Героев Чернобыля | 23 207 ОП МР-044 | 0,367 |  | 0,367 |  |
| 45 | ул. Коношка | 23 207 ОП МР-045 | 0,176 |  | 0,176 |  |
| 46 | ул. Кубинская | 23 207 ОП МР-046 | 0,269 |  | 0,269 |  |
| 47 | ул. Гагарина | 23 207 ОП МР-047 | 0,338 |  | 0,338 |  |
| 48 | ул. Химиков | 23 207 ОП МР-048 | 0,300 |  | 0,300 |  |
| 49 | ул. Заводская | 23 207 ОП МР-049 | 1,062 |  | 1,062 |  |
| 50 | ул. Г. Кирпы | 23 207 ОП МР-050 | 0,194 |  | 0,194 |  |
| 51 | ул. Поповича | 23 207 ОП МР-051 | 0,330 |  | 0,330 |  |
| 52 | ул. Суворова | 23 207 ОП МР-052 | 0,587 |  | 0,587 |  |
| 53 | ул. Кутузова | 23 207 ОП МР-053 | 1,349 |  | 1,349 |  |
| 54 | пер. Базарный | 23 207 ОП МР-054 | 0,822 |  | 0,822 |  |
| 55 | пер. Олимпийский | 23 207 ОП МР-055 | 0,180 |  | 0,180 |  |
| 56 | ул. Г. Сковороды | 23 207 ОП МР-056 | 0,223 |  | 0,223 |  |
| 57 | ул. Садовая | 23 207 ОП МР-057 | 0,565 |  | 0,565 |  |
| 58 | пер. Кутузова | 23 207 ОП МР-058 | 0,105 |  | 0,105 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог пгт Весёлое |  |  | 43,811 | 0,000 | 59,316 |  |

| пгт Куйбышево |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дзержинского | 23 214 ОП МР-001 | 1,381 | 1,381 | 1,381 |  |
| 2 | ул. Октябрьская | 23 214 ОП МР-002 | 1,232 | 1,232 | 1,232 |  |
| 3 | ул. Ильича | 23 214 ОП МР-003 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |  |
| 4 | ул. Кирова | 23 214 ОП МР-004 | 0,788 | 0,788 | 0,788 |  |
| 5 | ул. Крупской | 23 214 ОП МР-005 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |  |
| 6 | ул. Куйбышева | 23 214 ОП МР-006 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |  |
| 7 | ул. Ленина | 23 214 ОП МР-007 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |  |
| 8 | ул. Первомайская | 23 214 ОП МР-008 | 2,331 | 2,331 | 2,331 |  |
| 9 | ул. Советская | 23 214 ОП МР-009 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 10 | ул. Свердлова | 23 214 ОП МР-010 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |
| 11 | ул. Фрунзе | 23 214 ОП МР-011 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |  |
| 12 | ул. Красноармейская | 23 214 ОП МР-012 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |  |
| 13 | ул. Щорса | 23 214 ОП МР-013 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |  |
| 14 | ул. 30 лет Победы | 23 214 ОП МР-014 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | ул. Освободителей | 23 214 ОП МР-015 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | ул. Высоцкого | 23 214 ОП МР-016 | 2 | 2 | 2 |  |
| 17 | ул. Воронина | 23 214 ОП МР-017 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |
| 18 | ул. Гагарина | 23 214 ОП МР-018 | 2,249 | 2,249 | 2,249 |  |
| 19 | ул. Голуба | 23 214 ОП МР-019 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |  |
| 20 | ул. Горького | 23 214 ОП МР-020 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |  |
| 21 | ул. Евтушенко | 23 214 ОП МР-021 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  |
| 22 | ул. Заводская | 23 214 ОП МР-022 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |  |
| 23 | ул. Калугина | 23 214 ОП МР-025 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |  |
| 24 | ул. Карацупы | 23 214 ОП МР-026 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 25 | ул. Кияшка | 23 214 ОП МР-027 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |  |
| 26 | ул. Ключёва | 23 214 ОП МР-028 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |  |
| 27 | ул. Маяковского | 23 214 ОП МР-029 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  |
| 28 | ул. Мира | 23 214 ОП МР-030 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 29 | ул. Молодёжная | 23 214 ОП МР-031 | 0,523 | 0,523 | 0,523 |  |
| 30 | ул. Полевая | 23 214 ОП МР-032 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |  |
| 31 | ул. Степная | 23 214 ОП МР-034 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |  |
| 32 | ул. Суворова | 23 214 ОП МР-035 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |
| 33 | ул. Восточная | 23 214 ОП МР-036 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |  |
| 34 | ул. Мичурина | 23 214 ОП МР-037 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |  |
| 35 | ул. Шевченко | 23 214 ОП МР-038 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 36 | ул. Школьная | 23 214 ОП МР-039 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |  |
| 37 | ул. Звёздная | 23 214 ОП МР-040 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |  |
| 38 | пер. Мирный | 23 214 ОП МР-041 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 39 | пер. Почтовый | 23 214 ОП МР-042 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |
| 40 | пер. Речной | 23 214 ОП МР-043 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |  |
| 41 | пер. Тихий | 23 214 ОП МР-044 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |  |
| 42 | пер. Советский | 23 214 ОП МР-045 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |
| 43 | пер. Пролетарский | н/д | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |
| 44 | пер. Степной | н/д | 0,488 | 0,488 | 0,488 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог пгт Куйбышево |  |  | 40,958 | 40,958 | 40,958 |  |

| пгт Михайловка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Артезианская | 23 218 ОП МР-0001 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |  |
| 2 | пер. Больничный | 23 218 ОП МР-0002 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |  |
| 3 | ул. Артема | 23 218 ОП МР-0003 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |  |
| 4 | ул. Вольная | 23 218 ОП МР-0004 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |  |
| 5 | ул. Восточная | 23 218 ОП МР-0005 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |  |
| 6 | пер. Геологов | 23 218 ОП МР-0006 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |
| 7 | ул. Гоголя | 23 218 ОП МР-0007 | 3,170 | 3,170 | 3,170 |  |
| 8 | ул. Горького | 23 218 ОП МР-0008 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |  |
| 9 | ул. Дружбы народов | 23 218 ОП МР-0009 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| 10 | ул. Запорожская | 23 218 ОП МР-0010 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |  |
| 11 | пер. Заречный | 23 218 ОП МР-0011 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |  |
| 12 | ул. Опанасенко | 23 218 ОП МР-0012 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |  |
| 13 | ул. Зеленая | 23 218 ОП МР-0013 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |
| 14 | ул. Ленинградская | 23 218 ОП МР-0014 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |  |
| 15 | ул. Кооперативная | 23 218 ОП МР-0015 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |  |
| 16 | ул. Кутузова | 23 218 ОП МР-0017 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |
| 17 | пер. Луговой | 23 218 ОП МР-0018 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |  |
| 18 | ул. Маяковского | 23 218 ОП МР-0019 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |  |
| 19 | ул. Мичурина | 23 218 ОП МР-0021 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |  |
| 20 | ул. Молодежная | 23 218 ОП МР-0022 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| 21 | ул. Дзержинского | 23 218 ОП МР-0023 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |  |
| 22 | ул. Некрасова | 23 218 ОП МР-0024 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |  |
| 23 | пер. Новоселов | 23 218 ОП МР-0025 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |
| 24 | ул. Павлова | 23 218 ОП МР-0026 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |  |
| 25 | пер. Парковый | 23 218 ОП МР-0027 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |  |
| 26 | ул. Партизанская | 23 218 ОП МР-0028 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |  |
| 27 | ул. 40 лет Октября | 23 218 ОП МР-0029 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |  |
| 28 | пер. Пионерский | 23 218 ОП МР-0030 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |  |
| 29 | ул. Советская | 23 218 ОП МР-0031 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |  |
| 30 | ул. Пушкина | 23 218 ОП МР-0032 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  |
| 31 | пер. Рабочий | 23 218 ОП МР-0033 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |
| 32 | пер. Раздельный | 23 218 ОП МР-0034 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |  |
| 33 | ул. Садовая | 23 218 ОП МР-0035 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |  |
| 34 | ул. Свободы | 23 218 ОП МР-0036 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |  |
| 35 | ул. Святопокровская | 23 218 ОП МР-0037 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |  |
| 36 | ул. Грязнова | 23 218 ОП МР-0038 | 1,950 | 1,950 | 1,950 |  |
| 37 | пер. Северный | 23 218 ОП МР-0039 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |  |
| 38 | ул. Красногвардейская | 23 218 ОП МР-0040 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
| 39 | ул. Степная | 23 218 ОП МР-0041 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |  |
| 40 | ул. Строителей | 23 218 ОП МР-0042 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |  |
| 41 | ул. Суворова | 23 218 ОП МР-0043 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |  |
| 42 | ул. Комсомольская | 23 218 ОП МР-0044 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |
| 43 | ул. Карла Маркса | 23 218 ОП МР-0045 | 8,150 | 8,150 | 8,150 |  |
| 44 | ул. Трансформаторная | 23 218 ОП МР-0046 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |  |
| 45 | ул. Тургенева | 23 218 ОП МР-0047 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |  |
| 46 | ул. Коминтерна | 23 218 ОП МР-0048 | 3,990 | 3,990 | 3,990 |  |
| 47 | ул. Терешковой | 23 218 ОП МР-0049 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |  |
| 48 | пер. Фестивальный | 23 218 ОП МР-0050 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |
| 49 | ул. Коноваленко | 23 218 ОП МР-0051 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |  |
| 50 | ул. Ленина | 23 218 ОП МР-0052 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |  |
| 51 | пер. Чаривной | 23 218 ОП МР-0053 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| 52 | ул. Чкалова | 23 218 ОП МР-0054 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |  |
| 53 | ул. Шевченко | 23 218 ОП МР-0055 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог пгт Михайловка |  |  | 116,469 | 116,469 | 116,469 |  |

| пгт Приазовское |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская (Садовая) | 23 225 ОП МР-0001 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |  |
| 2 | ул. Мира | 23 225 ОП МР-0003 |  |  | 1,700 |  |
| 3 | ул. Заречная (Петровского) | 23 225 ОП МР-0004 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |  |
| 4 | ул. Южная (Володарского) | 23 225 ОП МР-0005 |  |  | 1,000 |  |
| 5 | ул. Молодежная | 23 225 ОП МР-0006 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |  |
| 6 | ул. Новая | 23 225 ОП МР-0007 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |  |
| 7 | ул. Восточная | 23 225 ОП МР-0008 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |  |
| 8 | ул. Пушкина | 23 225 ОП МР-0009 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |  |
| 9 | ул. Луговая (Демьяна Бедного) | 23 225 ОП МР-0010 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |
| 10 | ул. Б. Хмельницкого | 23 225 ОП МР-0011 |  |  | 2,000 |  |
| 11 | ул. Покровская (Ленина) | 23 225 ОП МР-0012 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |  |
| 12 | ул. Шевченко | 23 225 ОП МР-0014 |  |  | 4,000 |  |
| 13 | ул. 40 лет Победы | 23 225 ОП МР-0015 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |
| 14 | ул. Вишневая (Куйбышева) | 23 225 ОП МР-0018 |  |  | 1,400 |  |
| 15 | пер. Тихий | 23 225 ОП МР-0019 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |  |
| 16 | пер. Больничный | 23 225 ОП МР-0020 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |  |
| 17 | пер. Парковый | 23 225 ОП МР-0021 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |
| 18 | пер. Стадионный | 23 225 ОП МР-0022 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |
| 19 | пер. Школьный | 23 225 ОП МР-0023 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |
| 20 | пер. Горького | 23 225 ОП МР-0024 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |  |
| 21 | ул. Речная | 23 225 ОП МР-0027 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |  |
| 22 | ул. Степная | 23 225 ОП МР-0028 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |
| 23 | ул. Свободы | 23 225 ОП МР-0029 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |
| 24 | ул. Экспериментальная | 23 225 ОП МР-0030 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |  |
| 25 | пер. Украинский | 23 225 ОП МР-0031 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |  |
| 26 | пер. Параллельный | н/д | 0,400 | 0,400 | 0,400 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог пгт Приазовское |  |  | 19,300 | 19,300 | 29,400 |  |

| г. Приморск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 30 лет Победы | 23 227 ОП МР-0001 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| 2 | ул. Абрикосовая (Леванисова) | 23 227 ОП МР-0002 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
| 3 | ул. Банковская (Банковая, Пролетарская) | 23 227 ОП МР-0003 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |  |
| 4 | ул. Вавилова | 23 227 ОП МР-0004 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |
| 5 | ул. Чапаева, (Вербная) | 23 227 ОП МР-0005 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |  |
| 6 | ул. Голика (Сентябрьская) | 23 227 ОП МР-0006 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | ул. Виноградная | 23 227 ОП МР-0007 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |
| 8 | ул. Гагарина | 23 227 ОП МР-0008 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 9 | ул. Гоголя | 23 227 ОП МР-0009 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 10 | ул. Грибанова | 23 227 ОП МР-0010 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 11 | ул. Ивана Громака | 23 227 ОП МР-0011 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |  |
| 12 | ул. Владлена Татарского (ул. Дружбы, ул. Голубенко) | 23 227 ОП МР-0012 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |  |
| 13 | ул. Энергетиков (Ечина) | 23 227 ОП МР-0013 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |  |
| 14 | ул. Жукова (Молодежная) | 23 227 ОП МР-0014 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |  |
| 15 | ул. Заводская | 23 227 ОП МР-0015 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 16 | ул. Заречная | 23 227 ОП МР-0016 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 17 | ул. Уютная (Кары) | 23 227 ОП МР-0017 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |
| 18 | ул. Зелёная | 23 227 ОП МР-0018 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |
| 19 | ул. Звёздная | 23 227 ОП МР-0019 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |  |
| 20 | ул. Каштановая | 23 227 ОП МР-0021 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |  |
| 21 | ул. Кокошко (ул. Руденко Александра Константиновича - Герой Советского Союза) | 23 227 ОП МР-0022 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |  |
| 22 | ул. Комарова | 23 227 ОП МР-0023 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 23 | ул. Кошкарёвой | 23 227 ОП МР-0024 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 24 | ул. Крылова | 23 227 ОП МР-0025 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 25 | ул. Курортная | 23 227 ОП МР-0026 | 6 | 6 | 6 |  |
| 26 | ул. Липченко (ул. Бояринова Григория Ивановича - Герой Советского Союза) | 23 227 ОП МР-0027 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 27 | ул. Лесная | 23 227 ОП МР-0028 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |  |
| 28 | ул. Ломоносова | 23 227 ОП МР-0029 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| 29 | ул. Маяковского | 23 227 ОП МР-0030 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| 30 | ул. Мичурина | 23 227 ОП МР-0031 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 31 | ул. Молодёжная | н/д | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
| 32 | ул. Молодогвардейцев | н/д | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |
| 33 | ул. Морская | н/д | 1,95 | 1,95 | 1,95 |  |
| 34 | ул. Набережная | н/д | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 35 | ул. Руденко, (ул. Обиточная, ул. 60 лет Октября) | н/д | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 36 | ул. Олимпийская | н/д | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |
| 37 | ул. Осипенко | н/д | 1 | 1 | 1 |  |
| 38 | ул. Кравченко (ул. Парковая, ул. Куйбышева) | н/д | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 39 | ул. Первомайская | н/д | 0,89 | 0,89 | 0,89 |  |
| 40 | ул. Пионерская | н/д | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| 41 | ул. Почтовая | н/д | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 42 | ул. Примакова (ул. Судоплатова Павла Анатольевича - Герой Советского Союза) | н/д | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 43 | ул. Приморская | н/д | 1 | 1 | 1 |  |
| 44 | ул. Пушкина | н/д | 2,38 | 2,38 | 2,38 |  |
| 45 | ул. Республики (ул. Радужная) | н/д | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 46 | ул. Речная | н/д | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 47 | ул. Садовая | н/д | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |
| 48 | ул. Свободы | н/д | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 49 | ул. Соборная (Кирова) | н/д | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |
| 50 | ул. Солнечная | н/д | 2,09 | 2,09 | 2,09 |  |
| 51 | ул. Степная | н/д | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 52 | ул. Суворова | н/д | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 53 | ул. Таврическая (ул. Таврийская, ул. Комсомольская) | н/д | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |
| 54 | ул. Тихая (70 лет Октября) | н/д | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 55 | ул. Украинская (Народная) | н/д | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |
| 56 | ул. Центральная (Ленина) | н/д | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 57 | ул. Школьная (40 лет Октября) | н/д | 1 | 1 | 1 |  |
| 58 | ул. Шмидта (ул. Авраменко Василия Максимовича - Герой Советского Союза) | н/д | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 59 | ул. Южная | н/д | 0,52 | 0,52 | 0,52 |  |
| 60 | ул. Октябрьская (ул. Яблочная) | н/д | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |
| 61 | пер. Авроры | н/д | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
| 62 | пер. Азовский | н/д | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |
| 63 | пер. Вишнёвый | н/д | 1 | 1 | 1 |  |
| 64 | пер. Восточный | н/д | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| 65 | пер. Цветущий (пер. Совхозный, пер. Квитучий) | н/д | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |
| 66 | пер. Т. Кошеля | н/д | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 67 | ул. Кутузова | н/д | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
| 68 | пер. Мира | н/д | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| 69 | пер. Некрасова | н/д | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| 70 | пер. Новый | н/д | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |
| 71 | пер. Ногайский | н/д | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 72 | пер. Портовый | н/д | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| 73 | пер. Троицкий (пер. Котовского) | н/д | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог г. Приморск |  |  | 72,617 | 72,617 | 72,617 |  |

| г. Токмак |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Революционная | 23 232 ОП МР 0002 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог г. Токмак |  |  | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |

| пгт Черниговка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Вишнёвый | 23 237 ОП МР-001 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2 | ул. Слободская | 23 237 ОП МР-002 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 3 | ул. Октябрьская | 23 237 ОП МР-003 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| 4 | ул. Весенняя | 23 237 ОП МР-004 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 5 | ул. Медовая | 23 237 ОП МР-005 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 6 | ул. Аптечная | 23 237 ОП МР-006 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 7 | ул. Светлая | 23 237 ОП МР-007 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 8 | пер. Родниковый | 23 237 ОП МР-008 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 9 | ул. Виноградная | 23 237 ОП МР-009 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 10 | ул. Украинская | 23 237 ОП МР-010 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 11 | ул. Азовская | 23 237 ОП МР-011 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 12 | ул. Чапаева | 23 237 ОП МР-012 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 13 | ул. Покровская | 23 237 ОП МР-013 | 5 | 5 | 5 |  |
| 14 | ул. Славянская | 23 237 ОП МР-014 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 15 | ул. Кошевого | 23 237 ОП МР-015 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 16 | ул. Соборная | 23 237 ОП МР-016 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| 17 | ул. Победы | 23 237 ОП МР-017 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 18 | ул. Дальняя | 23 237 ОП МР-018 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 19 | ул. Шевченко | 23 237 ОП МР-019 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| 20 | ул. Пушкина | 23 237 ОП МР-020 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| 21 | ул. Полевая | 23 237 ОП МР-021 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 22 | ул. Первомайская | 23 237 ОП МР-023 | 2 | 2 | 2 |  |
| 23 | пер. Южный | 23 237 ОП МР-024 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 24 | пер. Северный | 23 237 ОП МР-025 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 25 | пер. Песчаный | 23 237 ОП МР-026 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 26 | пер. Утренний | 23 237 ОП МР-027 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |  |
| 27 | ул. Франка | 23 237 ОП МР-028 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 28 | ул. 18 сентября | 23 237 ОП МР-029 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 29 | ул. Набережная | 23 237 ОП МР-030 | 2 | 2 | 2 |  |
| 30 | ул. Береговая | 23 237 ОП МР-031 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 31 | ул. 8 Марта | 23 237 ОП МР-032 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 32 | ул. Бабенка | 23 237 ОП МР-033 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 33 | ул. Горького | 23 237 ОП МР-035 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 34 | ул. Коцюбинского | 23 237 ОП МР-036 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |
| 35 | ул. Молодёжная | 23 237 ОП МР-037 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| 36 | ул. Мира | 23 237 ОП МР-038 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 37 | пер. Зарянский | 23 237 ОП МР-039 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |  |
| 38 | ул. Дружбы | 23 237 ОП МР-040 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 39 | ул. Гастелло | 23 237 ОП МР-041 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 40 | ул. Матросская | 23 237 ОП МР-042 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 41 | ул. Маяковского | 23 237 ОП МР-043 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 42 | ул. Железнодорожная | 23 237 ОП МР-044 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  |
| 43 | ул. Темника | 23 237 ОП МР-045 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 44 | пер. Садовый | 23 237 ОП МР-046 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 45 | пер. Степной | 23 237 ОП МР-047 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 46 | пер. Нагорный | 23 237 ОП МР-048 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 47 | пер. Новый | 23 237 ОП МР-049 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 48 | пер. Ключевой | 23 237 ОП МР-050 | 1 | 1 | 1 |  |
| 49 | пер. Цветной | 23 237 ОП МР-051 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 50 | ул. Заводская | 23 237 ОП МР-052 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |  |
| 51 | ул. Восточная | 23 237 ОП МР-053 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 52 | ул. Солнечная | 23 237 ОП МР-054 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 53 | ул. Школьная | 23 237 ОП МР-055 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 54 | ул. Заречная | 23 237 ОП МР-056 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 55 | дорога по переул. между ул. Покровская - ул. Соборная | 23 237 ОП МР-057 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог пгт Черниговка |  |  | 56,332 | 56,332 | 56,332 |  |
| ИТОГО общая протяженность автомобильных дорог (участков) |  |  | 659,204 | 615,393 | 760,071 |  |